# Synthèse — Réunion technique de convergence

Objet : fusionner rag-agent-pedagogie (ATS) et nuru-binta (NURU) en une base unique. Date d'analyse : 2026-07-31 · Document détaillé : COMPARATIF_ARCHITECTURES.md

# 1. En une phrase

Les deux équipes ont convergé sur la même pile (Python 3.11 · FastAPI · LangGraph · Qdrant · BGE-M3 · PostgreSQL · SymPy · KaTeX) ; ATS a construit l'infrastructure, NURU a construit le produit et rassemblé les données. La fusion consiste donc à greffer le métier et le corpus de NURU sur la structure d'ATS, pas à choisir un gagnant.

# 2. Ce que chaque dépôt apporte

| ATS apporte | NURU apporte |
| --- | --- |
| Architecture hexagonale, cœur testable hors-ligne | 106 PDF du programme réel (cours, TD, annales, bacs blancs) |
| Graphe LangGraph async + streaming SSE | Priorisation cours vs TD dans la recherche |
| Authentification JWT + rôles + RLS appliquée partout | Chaîne de parsing PDF mathématique (PyMuPDF + Nougat + métadonnées) |
| Migrations Alembic + multi-tenant | Modèle mastery learning (maîtrise, badges, XP, recommandations) |
| Indices socratiques 0→4, frustration, garde-fous anti-injection | Quiz + évaluation + correction (absents d'ATS) |
| Chaîne LLM avec repli (Mistral → Ollama → Mock) | Rôles enseignant et parent |
| Ingestion asynchrone ARQ + repli gracieux | 21 écrans frontend, TypeScript + Tailwind 4 |
| Observabilité JSON + trace par nœud | Sandbox d'exécution Python sécurisée |
| 145 tests sur 3 couches, 9 ADR | 84 tests unitaires (parsing, métadonnées, quiz) |

# 3. Décisions proposées

| # | Brique | Base retenue | Justification en une ligne |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Structure du dépôt & packaging | ATS | pyproject + layout src/ + extras ; NURU exige un sys.path.insert et un cwd précis |
| D2 | Cœur agent (graphe) | ATS | Async + streaming SSE + ports injectables par requête ; NURU est synchrone et bloque la boucle FastAPI |
| D3 | Posture socratique (indices 0→4) | ATS | Escalade sur frustration/répétitions, 48 tests ; NURU escalade sur un simple compteur |
| D4 | Fusion de scores RAG | ATS (RRF) | Combine des rangs, pas des scores d'échelles hétérogènes ; NURU refait un fit TF-IDF sur ~40 documents à chaque requête |
| D5 | Filtrage curriculaire | ATS | 6 champs + alias de série + clés normalisées (un filtre exact coupait 92 % du corpus) ; NURU filtre sur 2 champs |
| D6 | Priorisation cours/complément | NURU → à importer | Sur un corpus majoritairement TD, la recherche sémantique pure remonte des exercices quand l'élève demande un cours |
| D7 | Parsing PDF | NURU → à importer | pypdf (ATS) détruit les formules ; PyMuPDF + Nougat sont faits pour ça |
| D8 | Chunking | ATS | Exercice indivisible ; le découpage par taille de NURU sépare un énoncé de son corrigé |
| D9 | Persistance (infrastructure) | ATS | Alembic vs create_all() : ce dernier ne fait jamais évoluer une table existante → perte de données garantie en production |
| D10 | Modèle de données pédagogique | NURU → à porter | ConceptMastery, ExerciseResult, Badge, Recommendation : ATS n'a rien d'équivalent |
| D11 | API & sécurité | ATS, non négociable | NURU expose 31 routes sans aucun contrôle d'accès (voir §4) |
| D12 | Périmètre fonctionnel de l'API | NURU → à porter | Quiz, évaluation, tableau de bord, suivis enseignant/parent |
| D13 | Rôles | 4 rôles de NURU, portés dans le JWT d'ATS | Périmètre produit plus large, mécanisme d'ATS |
| D14 | Chaîne LLM | ATS, + Gemini ajouté comme fournisseur | Sans repli, NURU renvoie à l'élève un mode d'emploi de clé API au lieu d'une réponse |
| D15 | Vérification anti-hallucination | NURU partiellement | Garder les 2 contrôles déterministes ; écarter les heuristiques « présence de donc » |
| D16 | Frontend | Next.js/TS de NURU, couche données réécrite | 21 écrans conçus vs 7 ; typage indispensable sur 30+ endpoints. ⚠️ voir Q1 |
| D17 | Tests | Les deux suites conservées | 58 tests unitaires de NURU réutilisables tels quels + 45 tests d'API d'ATS |
| D18 | Configuration & déploiement | ATS | pydantic-settings typée, compose dev et prod, nginx, migrations, blueprint Render |
| D19 | Corpus | NURU, sorti de Git | Actif irremplaçable, mais 106 PDF n'ont pas leur place dans l'historique Git |
| D20 | Épinglage des dépendances | Réflexe NURU appliqué à ATS | NURU documente ses épinglages critiques ; ATS n'a que des bornes >= |

# 4. Point bloquant à signaler explicitement

Le backend NURU n'applique aucun contrôle d'accès. Le code d'authentification existe (auth_service.py, PBKDF2 260 k itérations, correctement écrit) mais n'est branché sur aucune route : grep sur backend/app/api/routes/ ne trouve aucun Depends() d'authentification, aucun jeton, aucun en-tête Authorization.

Conséquences vérifiées, sur des données de mineurs :

GET /admin/users → annuaire complet des comptes (emails, rôles) sans authentification ;

POST /auth/link-student prend user_id dans le corps → n'importe qui peut

se déclarer parent ou enseignant de n'importe quel élève ;

GET /parent/students/{id} et GET /teacher/students/{id} → progression

nominative de tout élève dont l'identifiant est deviné.

Côté frontend NURU, AuthContext.tsx aggrave le problème : l'état d'authentification est un simple objet localStorage sans jeton, et le bloc de repli en cas de backend injoignable déduit le rôle de la chaîne de l'email —

if (email.includes('admin')) fallbackRole = 'admin';

Couper le réseau et se connecter avec admin@quelquechose.fr ouvre l'interface d'administration.

Ce n'est pas un argument dans le débat d'architecture : c'est un défaut à corriger quelle que soit la base retenue. Il explique aussi pourquoi il n'a pas été détecté : la suite NURU n'a aucun test de route HTTP. La règle « un test négatif 401/403 par route » (phase P4) est le garde-fou à instaurer.

# 5. Points à trancher en réunion

## Q1 — Frontend cible : Next.js/TypeScript ou Vue 3 ? ⚠️ décision structurante

|  | Next.js/TS (recommandé) | Vue 3 conservé |
| --- | --- | --- |
| Écrans déjà conçus | 21 | 7 |
| Typage du contrat d'API | oui (généré depuis OpenAPI) | non (JS pur) |
| Travail restant | recâbler 11 écrans + porter JWT/garde/SSE | concevoir et coder ~14 écrans |
| Risque | compétences React dans l'équipe | dette de typage sur 30+ endpoints |
| Estimation | 10–15 j | 12–18 j |

Recommandation : Next.js/TS. Le poste de travail le plus lourd est l'interface, et NURU l'a déjà fait à moitié ; le typage est le mécanisme de coordination le moins coûteux entre deux développeurs qui viennent de diverger. Condition : porter impérativement le JWT, la garde de route et le streaming SSE d'ATS — sans quoi la migration est une régression fonctionnelle.

## Q2 — LLM principal : Gemini ou Mistral ?

À arbitrer sur : coût par million de tokens, latence depuis le Sénégal, disponibilité de l'API, résidence des données (élèves mineurs), qualité en français mathématique. Recommandation : ne pas trancher définitivement — conserver le FallbackRouter d'ATS, y ajouter GeminiLLM, et rendre l'ordre configurable. La décision devient un réglage .env, réversible sans modification de code. Supprimer au passage le modèle codé en dur (gemini-3.1-pro-preview dans generate.py).

## Q3 — Corpus : droits et stockage

Les 106 PDF (cours d'enseignants nommés, sujets d'examen, fascicules) sont actuellement dans l'historique Git. À trancher : droits d'usage et de rediffusion ; stockage cible (Git LFS vs MinIO/S3) ; qui est responsable de la ré-ingestion et de la mise à jour du corpus. Recommandation : stockage objet + script d'ingestion versionné ; le dépôt Git ne contient que le pipeline et un jeu de fixtures.

## Q4 — Périmètre v1 : enseignant et parent inclus ?

Les inclure double le nombre d'écrans et de règles d'accès à tester (un parent ne doit voir que ses enfants — règle à vérifier côté serveur, jamais depuis un identifiant fourni par le client). Recommandation : v1 = élève + admin (parité avec ATS) ; enseignant et parent en v1.1, mais le modèle de données et les rôles sont posés dès la v1 pour éviter une migration coûteuse.

## Q5 — Multi-tenant : conserver tenant_id + RLS ?

C'est un acquis d'ATS qui coûte peu à conserver et très cher à rajouter après. Recommandation : conserver. Décision à confirmer selon le modèle de déploiement visé (une instance par établissement, ou une instance mutualisée).

## Q6 — Doctrine pédagogique : socratique et cours complet coexistent-ils ?

Les deux dépôts ont deux produits différents :

ATS : posture socratique (indices gradués, l'agent retient le contenu) +

mode cours navigable section par section ;

NURU : génération d'un chapitre de manuel complet en un seul bloc

(/generate/content), plus proche d'un générateur de support de cours.

Ce n'est pas la même promesse pour l'élève, ni la même pour un enseignant. Recommandation : conserver les deux, mais les nommer et les séparer explicitement dans l'interface — « Je révise avec le tuteur » (socratique) vs « Je génère une fiche de cours » (enseignant/admin). Ne pas les laisser se confondre dans un chat unique.

## Q7 — Exécution de code : conserve-t-on la sandbox ?

sandbox.py (processus séparé, whitelist de builtins, timeout 5 s) n'est utile que si l'on conserve la génération de tracés matplotlib ou l'exécution de calculs produits par le LLM. Recommandation : conserver la sandbox si et seulement si les tracés sont au périmètre ; sinon la retirer — c'est une surface d'attaque sans contrepartie.

## Q8 — Échéance et découpage

Estimation totale : 26 à 41 jours-homme hors frontend, ou 36 à 56 avec. Chemin critique : P0 → P1 → P2 → P4 → P5. P3 (domaine pédagogique) est parallélisable dès P0. À trancher : date de la v1, et répartition (proposition : un développeur sur données/RAG (P1-P2), l'autre sur domaine/API (P3-P4), les deux sur le frontend).

# 6. Actions immédiates si les décisions sont validées

| Quand | Action | Qui |
| --- | --- | --- |
| J+0 | Geler les développements fonctionnels dans les deux dépôts | Les deux |
| J+0 | Créer feat/fusion sur ATS | — |
| J+1 | Sortir corpus / cloudflared / chunks redondants de l'historique Git NURU | Propriétaire NURU |
| J+1 | Committer DOCUMENTATION_TECHNIQUE.md (93 Ko, actuellement non suivi — risque de perte) | Propriétaire NURU |
| J+2 | Mettre en place la CI (pytest + ruff + npm run build) sur feat/fusion | — |
| J+2 | Démarrer P1 : parsing PDF + ingestion des 106 PDF + jeu d'évaluation de recherche | Dév. données |
| J+2 | Démarrer P3 : migration Alembic du modèle pédagogique | Dév. domaine |
| J+5 | Rédiger l'ADR 0010-fusion-nuru-ats.md (trace de la décision) | — |

Le point le plus important du plan est le jeu d'évaluation de recherche (30–50 questions réelles avec chapitre attendu, recall@5 mesuré avant toute optimisation). Sans lui, tous les arbitrages RAG ultérieurs — RRF vs TF-IDF, bonus de type, taille des chunks — resteront des opinions invérifiables.